Задание для технического писателя по разработке пользовательской документации (руководства пользователя)

Проект: разработка системы информационной поддержки процесса диагностики оборудования.

Руководитель проекта: Фантина Т. А.

Исполнитель (технический писатель): Кузнецов М. А.

Трудозатраты: 7 чел/ч.

Пояснение:

Технический писатель получает полностью готовую систему, а также всю проектную документацию. Экономия времени достигается за счёт того, что структура системы, сценарии использования и терминология уже полностью определены. Основная задача – адаптировать техническое описание системы в понятное и структурированное руководство для конечных пользователей.

| Объект разработки | Норматив времени | Итого (чел/ч) | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура и план руководства | 1.0 ч/шт. | 0.5 | Разработка логической структуры, основанной на диаграмме вариантов использования и ролевой модели |
| Общий раздел | 0.5 ч/шт. | 0.5 | Описание назначения системы, требований, общих принципов работы |
| Раздел для роли «Технолог» (сценарии из ТП) | 2 ч/шт. | 2.0 | Пошаговые инструкции по вводу данных по параметрам и оборудованию, регистрации инцидентов |
| Раздел для роли «Оператор» (сценарии из ТП) | 2.5 ч/шт. | 2.5 | Пошаговые инструкции по вводу фактических значений параметров, формированию статистики отказов и отклонений |
| Раздел для роли «Администратор» (сценарии из ТП) | 1.5 ч/шт. | 1.5 | Пошаговые инструкции по управлению пользователями |
| Итого: |  | 7.0 |  |

1 Основание для разработки

Основанием для выполнения работ являются:

1.1 Устав проекта от 15.09.2025;

1.2 Техническое задание от 07.10.2025;

1.3 Техническое проектирование от 18.12.2025.

2 Цель задания

Разработать «Руководство пользователя» системы, которое позволит пользователям всех ролей эффективно работать с системой.

3 Основные источники и входные данные

Основными источниками информации и входными данными для выполнения работ являются:

3.1 Устав проекта от 15.09.2025;

3.2 Техническое задание от 07.10.2025;

3.3 Техническое проектирование от 18.12.2025;

3.4 Готовая рабочая конфигурация системы для создания скриншотов;

3.5 Возможность уточнения требований у руководителя проекта, системного аналитика, разработчика и директора.

4 Перечень основных работ, которые должен выполнить технический писатель

На основе рабочей системы и проектной документации необходимо выполнить следующие этапы:

4.1 Анализ системы и документации

– изучение функционала системы для каждой роли пользователя на основе диаграммы вариантов использования;

– анализ блок-схем сценариев работы из технического проектирования;

– определение ключевых сценариев использования для каждой роли.

Например, для технолога – ввод данных по параметрам и оборудованию, регистрация инцидентов; для оператора – ввод фактических значений параметров, формирование статистики отказов и отклонений; для администратора – управление пользователями.

4.2 Разработка структуры руководства

– создание структуры документа на основе ролевой модели и сценариев использования;

– разработка разделов, соответствующих конкретным рабочим процессам.

4.3 Написание содержательных разделов и оформление

– описание общих сведений о системе;

– создание пошаговых инструкций для каждого сценария работы оператора, технолога и администратора;

– создание и вставка актуальных скриншотов интерфейса для каждого шага инструкций;

– проверка единообразия терминов и формулировок.

5 Критерии приемки работы

Работа считается выполненной и принятой, если:

5.1 Руководство соответствует требованиям пункта 4 настоящего задания;

5.2 Инструкции корректно описывают реальный функционал системы на основе блок-схем технического проектирования;

5.3 Все скриншоты актуальны и соответствуют интерфейсу системы;

5.4 Руководство структурировано по ролям и сценариям использования;

5.5 Руководство согласовано с директором и руководителем проекта и утверждено Заказчиком.

6 Подпись ответственного исполнителя

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

_________________________ / Кузнецов М. А. / «___» ___________ 2025 г.