Задание для тестировщика по тестированию системы

и составлению приемочной документации

Проект: разработка системы информационной поддержки процесса диагностики оборудования.

Руководитель проекта: Фантина Т. А.

Исполнитель (тестировщик): Ситников Е. Р.

Трудозатраты: 15 чел/ч.

Пояснение:

Тестировщик получает полностью реализованную систему с готовым функционалом, а также всю проектную документацию, включая детализированные блок-схемы и требования из технического проектирования и технического задания. Основная задача – провести комплексное тестирование системы на соответствие требованиям, выявить дефекты и подготовить три ключевых приемочных документа для передачи системы заказчику.

| Объект разработки | Кол-во | Норматив времени | Итого (чел/ч) | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка «Программы и методики испытаний» | 1 шт. | 1.0 ч/шт. | 6.0 | Изучение ТЗ, ТП, блок-схем, диаграммы вариантов использования. Создание полного документа с наборами тестов для каждой функции на основе блок-схем ТП |
| Функциональное тестирование | 6 шт. | 1.0 ч/шт. | 6.0 | Проведение тестирования всех сценариев из ТП в соответствии с составленным протоколом: – Ввод данных по параметрам оборудования – Ввод данных по оборудованию – Ввод фактических значений параметров – Формирование информационного табло – Ввод данных по инцидентам – Формирование статистики Тестирование по блок-схемам ТП на основе наборов тестов: проверка корректности алгоритмов, граничных значений, обработки ошибок |
| Тестирование ролевой модели | 3 шт. | 0.5 ч/шт. | 1.5 | Проверка разграничения прав доступа для технолога, оператора, администратора |
| Составление «Протокола испытаний и согласований» | 1 шт. | 1.0 ч/шт. | 1.0 | Документирование результатов тестирования, выявленных дефектов, рекомендаций по исправлению |
| Составление «Акта приема-передачи» | 1 шт. | 0.5 ч/шт. | 0.5 | Подготовка акта приема-передачи |
| Итого: |  |  | 15.0 |  |

1 Основание для разработки

Основанием для выполнения работ являются:

1.1 Устав проекта от 15.09.2025;

1.2 Техническое задание от 07.10.2025;

1.3 Техническое проектирование от 18.12.2025.

2 Цель задания

Провести комплексное тестирование системы на соответствие требованиям, выявить дефекты и составить три обязательных документа: «Программа и методика испытаний», «Протокол испытаний и согласований», «Акт приема-передачи».

3 Основные источники и входные данные

Основными источниками информации и входными данными для выполнения работ являются:

3.1 Устав проекта от 15.09.2025;

3.2 Техническое задание от 07.10.2025;

3.3 Техническое проектирование от 18.12.2025;

3.4 Готовая рабочая конфигурация системы для тестирования;

3.5 Возможность уточнения требований у руководителя проекта, системного аналитика, разработчика и директора.

4 Перечень основных работ, которые должен выполнить тестировщик

4.1 Разработка «Программы и методики испытаний»:

– определение объекта испытаний (наименование системы, комплектность, область применения);

– формулирование цели испытаний;

– описание общих положений (место, продолжительность, участники, документация на испытания, формируемая в процессе и по завершении, материально-техническое обеспечение);

– разработка условий и порядка проведения испытаний (подготовительный этап, проведение испытаний);

– создание подробного порядка испытаний функций с наборами тестов для каждого сценария из ТП.

4.2 Проведение тестирования:

– тестирование всех сценариев работы оператора, технолога и администратора по блок-схемам ТП;

– проверка корректности работы алгоритмов;

– тестирование обработки граничных значений и ошибочных данных;

– проверка ролевой модели и разграничения прав доступа.

4.3 Составление «Протокола испытаний и согласований»:

– определение объекта испытаний (наименование системы, комплектность, область применения);

– формулирование цели испытаний;

– заполнение таблицы результатов испытаний по каждой функции;

– фиксация выявленных дефектов и отклонений;

– формулирование планируемых мероприятий по устранению;

– составление заключения о соответствии системы требованиям.

4.4 Подготовка «Акта приема-передачи»:

– описание внедряемых возможностей и преимуществ;

– указание ответственных лиц и участников.

5 Критерии приемки работы

Работа считается выполненной и принятой, если:

5.1 Разработана «Программа и методика испытаний», содержащая все обязательные разделы и наборы тестов для всех функций системы;

5.2 Проведено тестирование всех функциональных сценариев, описанных в ТП;

5.3 Выявленные критические и блокирующие дефекты устранены;

5.4 Составлен «Протокол испытаний и согласований» с указанием результатов по всем функциям;

5.5 Подготовлен «Акт приема-передачи» системы;

5.6 Документация согласована с директором и руководителем проекта и утверждена Заказчиком.

6 Подпись ответственного исполнителя

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

_________________________ / Ситников Е. Р. / «___» ___________ 2025 г.